別紙３

週休２日設定工事の経費の補正について

週休２日による工事の発注を推進するため、必要な経費を計上する。

計上方法は以下のとおりとする。

１ 週休２日を実施する工事については、現場閉所率を算出し、対象期間における現場の閉所状況に応じた補正係数を各経費に乗じるものとする。「現場閉所率の算定方法」、「現場の閉所状況」、「補正係数」、「補正対象経費」、「市場単価補正係数」は以下のとおり。

＜現場閉所率の算定方法＞

Ｋ（％）＝Ａ／（Ｂ－Ｃ） ※Ｋ：現場閉所率（％）

Ａ：現場閉所日数（ただし夏季休暇３日間及び年末年始６日間の期間分を除く。）

Ｂ：週休２日確認対象期間日数（工事着手日から工事完成日までの期間）

Ｃ：Ｂのうち、夏季休暇３日間及び年末年始６日間と重複する日数

＜現場の閉所状況＞

月単位及び通期の週休2日の現場の閉所状況を達成した場合。

月単位の週休2日とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5％（８日/28日）以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5％に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、28.5％以上を達成しているものとみなす。

通期の週休2日とは、対象期間内の現場閉所率が、28.5％以上の水準の状態をいう。

＜補正係数＞

|  | 現場の閉所状況 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通期 週休2日 | 月単位 週休2日 |
| 労務費 | １．０２ | １．０４ |
| 機械経費（賃料） | １．０２ | １．０２ |
| 共通仮設費率 | １．０２ | １．０３ |
| 現場管理費率 | １．０３ | １．０５ |

＜補正対象経費＞ 　土木工事：労務費、機械経費（賃料）、共通仮設費、現場管理費

建築工事：労務費

＜市場単価補正係数＞ 下記市場単価補正係数一覧による（建築工事については、「営繕工事における週休２日促進工事の実施に係る積算方法等の運用について（改定）」（国営積第１３号令和６年３月２２日）を準用する）。

２ 補正方法 　受注者希望型

当初予定価格から月単位における週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たないものは、通期の週休２日による補正係数に変更するものとし、通期の週休2日に満たないものについては、補正係数を乗じない。

＜市場単価補正係数一覧＞

| 名 称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所 |  |
|  |  | 通期 | 月単位 |
| 鉄筋工 |  | 1.0２ | 1.04 |
| ガス圧接工 |  | 1.02 | 1.03 |
| インターロッキングブロック工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 防護柵設置工（ガードレール） | 設置 | 1.00 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 防護柵設置工（ガードパイプ） | 設置 | 1.00 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 防護柵設置工（横断・転落防止柵） | 設置 | 1.02 | 1.04 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 防護柵設置工（落石防護柵） |  | 1.01 | 1.01 |
| 防護柵設置工（落石防止網） |  | 1.01 | 1.02 |
| 道路標識設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 |
|  | 撤去・移設 | 1.02 | 1.03 |
| 道路付属物設置工 | 設置 | 1.01 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 法面工 |  | 1.01 | 1.02 |
| 吹付枠工 |  | 1.01 | 1.03 |
| 鉄筋挿入工（ロックボルト工） |  | 1.02 | 1.03 |
| 道路植栽工 | 植樹 | 1.02 | 1.04 |
|  | 剪定 | 1.02 | 1.04 |
| 公園植栽工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 橋梁用伸縮継手装置設置工 |  | 1.01 | 1.02 |
| 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 橋面防水工 |  | 1.01 | 1.01 |
| 薄層カラー舗装工 |  | 1.00 | 1.01 |
| グルービング工 |  | 1.00 | 1.01 |
| 軟弱地盤処理工 |  | 1.01 | 1.02 |
| コンクリート表面処理工（ウォータージェット工） |  | 1.01 | 1.01 |

＜土木工事標準単価補正係数一覧＞

| 名 称 | 区分 | 補正係数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現場閉所 |  |
|  |  | 通期 | 月単位 |
| 区画線工 |  | 1.0２ | 1.04 |
| 高視認性区画線工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 橋梁塗装工 |  | 1.01 | 1.03 |
| 構造物とりこわし工 | 機械 | 1.0２ | 1.03 |
|  | 人力 | 1.02 | 1.04 |
| コンクリートブロック積工 |  | 1.0２ | 1.04 |
| 排水構造物工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 銅製排水溝設置工 |  | 1.0２ | 1.0４ |
| 表面被覆工（コンクリート保護塗装） | 固定足場 | 1.01 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.01 | 1.02 |
| 表面含浸工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
|  | 高所作業車 | 1.02 | 1.04 |
| 連続繊維シート補強工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
|  | 高所作業車 | 1.02 | 1.04 |
| 剥落防止工（アラミドメッシュ） | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
|  | 高所作業車 | 1.02 | 1.04 |
| 漏水対策材設置工 | 固定足場 | 1.02 | 1.04 |
|  | 高所作業車 | 1.02 | 1.04 |
| 防草シート設置工 |  | 1.01 | 1.03 |
| 紫外線硬化型ＦＲＰ設置工（ポリエステル樹脂） | 固定足場 | 1.01 | 1.02 |
|  | 高所作業車 | 1.01 | 1.01 |
| 塗膜除去工 |  | 1.02 | 1.04 |
| バキュームブラスト工 |  | 1.01 | 1.01 |
| 道路反射鏡設置工 | 設置 | 1.00 | 1.01 |
|  | 撤去 | 1.02 | 1.04 |
| 仮設防護柵設置工（仮設ガードレール） |  | 1.02 | 1.04 |
| 機械式継手工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 抵抗板付銅製杭基礎工 |  | 1.02 | 1.03 |
| ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 |  | 1.01 | 1.01 |
| ＦＲＰ製格子状パネル設置工 |  | 1.00 | 1.00 |
| 浸食防止用植生マット工（養生マット工） |  | 1.02 | 1.04 |
| 支承金属溶射工 |  | 1.02 | 1.04 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工 |  | 1.02 | 1.03 |